环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路）劳务采购项目

招　标　文　件

采购人：江南水务市政工程江阴有限公司

二〇二一年十月二十六日

总　目　录

第一章　　投标邀请函———————————————————第2页

第二章　　投标人须知前附表————————————————第4页

第三章　　投标人须知———————————————————第5页

第四章　　项目要求和有关说明———————————————第13页

第五章　　评标方法————————————————————第14页

第六章　　合同条款（格式）————————————————第15页

第七章　　投标文件的组成和格式——————————————第21页

- 第一章　投标邀请函

环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路）劳务采购项目进行公开招标采购，符合相关条件的投标人都可参加投标。

- 招标项目名称: 环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路）劳务采购项目

二、招标项目内容：

1、该工程施工范围位于环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路），具体工程量见下表：

| 序号 | 区域 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴市环城南路DN500砼供水管线 | DN500约920米 | 管道清洗、CCTV检测、翻边处理（含承插盘）、内衬U-HDPE施工等所需的设备、辅助材料和人工费和安全文明施工措施费，管道试压(不包含管道试压用水费用) |
| 2 | 新桥陶新路DN600、DN500给水管道 | DN500约700米 DN600约700米 |  |

2、工期：90天，计划开工日期：2021年12月1日（以开工令为准），计划竣工日期：2022年2月28日。

3、本项目不接受联合体投标。

三、申请人资质要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单；(增加)投标人在近三年无民事、刑事诉讼情况发生（投标人须提供中国文书裁判网查询截图）。

3、投标单位具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；

4、项目负责人（项目经理）必须具有市政公用工程专业贰级（及以上）注册建造师执业资格，具备有效的省级住房和城乡建设厅核发的B类安全生产考核合格证书且无在建工程；(增加) 项目其他管理人员：施工员 、质量员、资料员、材料员具有岗位培训考核合格证书，安全员具有安全生产考核合格证书（C证）；注：项目经理、技术负责人、项目其他管理人员均要求为本单位的在职职工（是指在投标企业下半年缴交的社保证明，任意追溯6个月）

5、投标人2018年至今至少承担过一个改为两个DN500及以上自来水管道内衬HDPE修复业绩，提供合同复印件、业主工程确认函及联系人（固定电话）、合同原件备查（类似业绩有效时间以竣工验收单为准）。

6、非法人到场报名的，须提供法人授权委托书原件、被授权委托人身份证复印件及近一个月社保证明。

7、投标人提供所有资料若出现造假行为，取消其中标资格，并报相关行政主管部门处理。

四、投标文件接收信息：

1、投标文件开始接收时间：2021年11月5日14时00分起。

2、投标文件接收截止时间：2021年11月5日14时30分止。

3、投标文件接收地点：江南水务市政工程江阴有限公司二楼会议室。

六、开标有关信息：

1、开标时间：2021年11月5日14时30分。

2、开标地点：江南水务市政工程江阴有限公司二楼会议室。

3、截止期后的投标文件，恕不接受。

4、中标单位确定时间：评审结束后。

七、本次招标联系事项：

江南水务市政工程江阴有限公司

联系人：邓健

联系方式：0510-86407237

联系地址：江阴市秦望山路1号

有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

江南水务市政工程江阴有限公司

2021年10月26日

第二章　投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路）劳务采购项目 采 购 人：江南水务市政工程江阴有限公司 联系人：邓健 联系方式：0510-8607237 采购人地址：江阴市秦望山路1号 采购方式：公开招标 |
| 2 | 本项目免收投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期：开标后60天 |
| 5 | 本工程踏勘现场时间：投标人自行踏勘。 本工程不集中组织答疑，投标人如有疑问请于2021年11月1日16时前，通过发电子邮件的方式，将书面疑问发送至江南水务市政工程江阴有限公司（邮箱339644782@qq.com），以不署名形式提出。澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，应当 2021年11月2日17时前进行澄清或修改后发送至各投标单位邮箱。 |
| 6 | 投标文件截止时间：2021年11月5日14时30分止 投标文件提交地址：江南水务市政工程江阴有限公司二楼会议室。 截止期后的投标文件恕不接受。 |
| 7 | 投标报价方式：投标人依据招标人的要求，在满足招标文件的前提下，根据企业实际情况报价。 |
| 8 | 开标时间：2021年11月5日14 时30分 开标地址：江南水务市政工程江阴有限公司二楼会议室。 |
| 9 | 投标文件编制：正本一份、副本二份； 密封袋统一按以下方式密封： 投标文件正本一份：一个密封袋； 投标文件副本二份，一个密封袋（一个密封袋装不下，可用二个及以上密封袋）； 资质证明原件一份：一个密封袋； 密封袋上应当写明： 工程名称：环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路）劳务采购项目 投标人名称： 投标人地址： 投标文件在 2021年11月5日14时30分前不得开启 |
| 10 | 项目实施地址：环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路） |
| 11 | 确定中标单位时间：评审结束后 |
| 12 | 工期：90天，计划开工日期：2021年12月1日（以开工令为准），计划竣工日期：2022年2月28日。 |
| 13 | 质量要求：合格 |
| 14 | 评标办法：最低投标价法。 |

- 第三章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、投标人应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4、招标文件仅作为本次招标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于2021年11月1日16时前，通过发电子邮件的方式，将书面疑问发送至江南水务市政工程江阴有限公司（邮箱339644782@qq.com），以不署名形式提出。

2、本文件的最终解释权归招标人。

四、招标文件的补充或修正：

1、招标单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改采购人将以书面形式通知所有投标人。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

五、投标文件的组成：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*商务、技术要求响应及偏离表；

（4）*基本服务承诺书；

（5）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本（复印件，原件或公证件备查）

文件2：财务状况报告

（提供投标人近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件）

文件3：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供投标人近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件）

（提供投标人近5个月中任意1个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件）

文件4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见附件）

文件5：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附件）

文件6：（投标人）法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的不需提供）【授权委托人必须提供本单位连续6个月（至少包含近3个月中任意一个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件。】

文件7：（投标人）关于资格的声明函

（6）评分标准中对应的其它所需证明材料

（7）投标人认为需要提供的其他证明文件

其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝且不允许在开标后补正。

原件或公证件备查的实质性条款项目携带备查。

六、投标文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权委托人签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写。

6、投标文件统一用A4纸，份数为正本一份，副本二份，须装订成册并加以密封，密封袋表面应注明项目名称、投标单位名称和地址、“请勿在开标时间之前启封”的字样，并加盖投标人公章和法人章。如果投标单位未按上述要求进行密封和标记，招标单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标单位将予以拒绝，并退回给投标人。

7、投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权委托人的签章。

8、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权委托人的签字须为全名，否则视为无效投标。

9、投标的有效期为开标后60天。

10、投标人所递交的全部投标文件均按保密文件处理，不予退还。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

7、投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

9、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

10、不响应招标文件中的付款方式的；

11、投标时未携带法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件备查的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购招标单位处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购招标单位处获得评标委员会组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购招标单位授意撤换、修改投标文件；

4、供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

7、供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标；

8、供应商与采购人或采购招标单位之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装；

14、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由招标单位主持，并请投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标单位工作人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。

2、开标过程由招标单位负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人和招标单位依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。

2、采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

3、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

资格审查小组将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加投标的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

4、符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5、在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有供应商法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

（2）投标文件载明的劳务采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、比较和评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

10、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府招标单位沟通并作书面记录。采购人或者政府招标单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、本项目采用最低评标价法确定中标单位。最低评标价，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。采购招标单位将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江南水务市政工程江阴有限公司不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）招标人有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

6、供应商对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

7、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

8、采购人及招标单位将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、劳务采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

注：如投标人只有两家的，采购人时间紧急，经评标委员会认证且出具了“供应商资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。

竞争性谈判由谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，确定最后报价最低的供应商为成交供应商。评委会（谈判小组）所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

十二、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
　　（三）与采购人、其他供应商或者采购招标单位恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购招标单位行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十三、签订合同：

1、招标单位宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。将按照有关规定进行处理。

十四、付款方式：

1、合同签订后7日内乙方进驻现场，工程完工通水后，付工程结算总价款50%，工程竣工验收合格后，一个月内按工程结算总价款付至90%，预留10%工程款为质保金，质保期为一年。

2、付款要求：付款前，乙方必须出具合法的增值税专用发票，发票抬头（对应合同签订单位）、收款账户名必须与乙方公司的名称保持一致。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。此外，若因非甲方原因，导致甲方不能凭乙方开具发票抵扣税款等的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。（如遇国家增值税政策变更，税率根据政策调整、按不含税价加新税率执行）。

十五、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江阴市政府采购验收管理暂行办法》情况组织验收，费用由中标方承担。

第四章　项目要求和有关说明

一、项目概况：

1、招标项目名称: 环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路）劳务采购项目

2、招标项目内容：

1）该工程施工范围位于环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路），具体工程量见下表：

| 序号 | 区域 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴市环城南路DN500砼供水管线 | DN500约920米 | 管道清洗、CCTV检测、翻边处理（含承插盘）、内衬U-HDPE施工等所需的设备、辅助材料和人工费和安全文明施工措施费，管道试压(不包含管道试压用水费用) |
| 2 | 新桥陶新路DN600、DN500给水管道 | DN500约700米 DN600约700米 |  |

- 工期：90天，计划开工日期：2021年12月1日（以开工令为准），计划竣工日期：2022年2月28日。

二、其他说明：

1、报价中包括（但不仅限于）管理、服务等全部工作人员的工资、各类补贴（含户外作业高温补贴、节假日补贴）、社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金、福利费、体检费、残疾人保障金、解除劳动合同补偿金、工作服装费、工具等劳保用品、机械费、企业利润、全额含税发票等费用以及项目实施过程中其它应预见和不可预见费用等完成本项目内容所需的一切费用。

2、报价包含管道清洗、CCTV检测、翻边处理（含承插盘）、内衬U-HDPE施工等所需的设备、辅助材料和人工费和安全文明施工措施费，管道试压(不包含管道试压用水费用)。

3、不包含破路、开挖、渣土外运、修复后管道连接、阀门井重建、工作坑回填、路面恢复等所需的机械和人工费用和安全文明施工措施费，不含市政施工手续、关系协调和绿化恢复所产生的费用，不含主、支管网阀门材料费。

4、本报价不作为最终报价，以实际完成工作量进行结算。

第五章 评标方法

一、评标方法

- 本项目采用最低评标价法确定中标单位。最低评标价，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 第六章　合同条款（格式）

供水管道内衬修复工程施工合同

合同编号：

签约地点：江苏省江阴市

建设单位（甲方）： 江南水务市政工程江阴有限公司

施工单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            内衬修复及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程名称

1、工程名称：                              供水管道内衬管工程。

2、工程地点：                                                      。

3、工程内容：                                                      。

4、委托形式： 材料甲供，乙方单包                           。

二、工程工期

1、建设工期：        年      月       日至        年      月        日。

2、乙方应严格按照合同约定的开工日期进场开展施工工作，因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不予顺延，乙方承担逾期完工的违约责任。

3、因施工设计变更引起工程量的增减，甲方根据现场情况决定工期是否调整。任何情况下，工期顺延以书面形式申请，并征得甲方项目经理批准。

三、工程质量要求

工程质量要求：合格（符合合同约定及国家相关技术要求、现行验收规范、规程及甲方要求），并且按照甲方的现场要求进行施工。

四、工程量：

本项目内衬DN         管道             米（暂定），最终以双方确认的工程量签证单为准。

五、工程价格及支付方式

1、工程单价：               元/米。

2、工程总价款：人民币大写                 元整，小写￥           元。最终结算以实际工程量为准。

3、合同签订后7日内乙方进驻现场，工程完工通水后，付工程结算总价款50%，工程竣工验收合格后，一个月内按工程结算总价款付至90%，预留10%工程款为质保金，质保期为一年。

六、双方责任：

为保证本工程的顺利实施，需甲乙双方密切配合，拟定以下职责：

1、甲方：

（1）负责办理市政道路占道施工手续、开挖手续、停水手续、开工手续等，费用由甲方承担；

（2）提供该管道的图纸及相关资料，负责操作坑开挖、回填、原管断管、恢复、连接、路面恢复，阀门井室拆除及安装；

（3）协助乙方解决施工期间吊车、运输板材车、施工场地、用水等工作；

（4）督促乙方做好施工现场安全防护工作；

（5）负责技术变更、工程质检、工程签证（施工中出现多余弯头及分支时）、验收工作。

（6）负责现场施工中各种关系的协调。

2、乙方：

（1）向甲方提供施工配合进度计划，按照甲方核定后的施工组织设计施工；

（2）负责该管道修复工程施工，做好施工现场安全防护工作，设置安全警示牌；

（3）施工人员证件齐全、持证上岗，施工期间安全文明施工，做到工完，料净，场地清，遵守执行安全施工准则；

（4）负责该供水管网原管道清洗管道清洗、CCTV检测、翻边处理（含承插盘）、内衬U-HDPE施工等所需的设备、辅助材料和人工费和安全文明施工措施费，管道试压(不包含管道试压用水费用)。

（5）施工工程中，对甲方提出的施工疑问，应第一时间给于答复和帮助，同时向甲方提供全面、专业的技术支持（含书面及现场指导示范）；

（6）管道施工结束后，向甲方提供竣工资料（含开工报告、施工验收报告、试压及焊缝检测报告）；

（7）乙方必须严格按照合同、施工图纸、国家及当地施工及验收规范的要求、施工操作规程、技术标准等进行施工。如工程质量达不到验收标准，必须返工，直至达到验收标准为止，其返工所用费用由乙方承担，且工期不予顺延。

（8）在进行管道试压及焊缝检测时，提前通知甲方人员到场；

（9）对于乙方施工人员，在进场施工前，乙方应负责统一对所有的施工人员购买人身意外伤害保险（提供相关资料）。

（10）在施工期间，由于乙方原因出现安全事故，由乙方负责；

（11）该项目施工产生的总承包税金由乙方承担。

七、检查和返工

1、乙方应认真按照标准、规范、规定和设计图纸要求以及甲方管理人员的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2、工程或服务质量达不到约定标准的，甲方可要求乙方拆除或重新施工，乙方应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工所发生的费用损失，并承担工期延误的违约责任。

八、工程验收及保修期

1、按照国家、地方相关标准和规定以及建设单位制订的要求进行验收。其中，隐蔽工程采用甲方随工，现场验收、签证的方式。工程具备隐蔽条件的，乙方进行自检，并在隐蔽前48小时通知甲方管理人员组织验收，通知包括隐蔽内容、验收时间和地点。甲方管理人员在验收记录上签证后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格的，乙方在限定的时间内整改和重新通知验收。甲方验收通过后工程方可结束。

2、竣工验收组织工作由甲方负责，乙方应派代表参加并积极配合甲方的工作。甲方在验收中发现的质量和工艺问题，属于乙方责任的，乙方应按照规定标准、期限进行整改，并承担相应费用。

3、乙方提供自工程验收合格之日起  12 个月的免费保修，在保修期内，属于乙方完成的工程，乙方应承担保修工作。

九、工程量的确认

1、按实际完成工程量长度进行结算。其他用工按实际发生现场签证计量。

2、乙方应按合同约定的时间，向甲方提交已完工程量清单，并由甲方现场管理人员签字确认。其结果经甲方工程管理部认定后作为工程价款结算的依据。

3、对乙方超出甲方施工范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予承认。

十、违约责任

1、乙方应在甲方要求的时限内组织足够的、符合要求的施工人员到施工现场。对甲方安排的工程项目乙方不得拒绝，否则按次向甲方支付 2000 元违约金。

2、乙方必须严格按照施工文件施工。在施工前必须探明拉管所经线路的所有地下管线设施。与各管线及构筑物相关部门现场进行工程安全技术交底工作，并详细填写工程联系单，在施工中发现的发货及设备问题，有义务及时反馈给甲方。否则，因乙方原因发生的一切地下设施损坏事故或者造成甲方损失的，由乙方全额赔偿。

3、乙方延期完工的，每延期一天，按照合同最终结算价款的万分之五向甲方支付违约金，造成甲方其他损失的，乙方应全额赔偿。

4、乙方如发生严重安全或质量事故的，乙方应承担相应责任，甲方有权解除合同，并按双方签订的  《安全文明施工协议书》  处理。

5、因乙方原因造成甲方遭受第三方索赔时，乙方应承担赔偿责任，对甲方造成声誉的损失，甲方将保留索赔权。

6、乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限进行修复、或拒绝进行修复的，甲方有权通过其他第三方进行修复，由此发生的相应费用从质保金中予以扣除，质保金不足以支付的，由乙方负担。

7、乙方有其他违约行为的，应当向甲方承担违约责任。

8、乙方应支付的违约金及对甲方造成的损失，甲方有权在总价款中予以扣除。

十一、安全文明施工

1、乙方负责对所属人员的日常管理和安全教育，及时发现解决生产作业过程中的违章行为和隐患。

2、乙方必须依法严格履行用工手续，确保合法用工，并落实安全技能培训。特种作业人员必须经培训并取得相应的资格证书，方可上岗作业。

3、乙方必须保证作业场所安全防护到位，自觉接受甲方人员的监督、检查，及时解决存在的隐患和问题。

4、乙方必须保证作业人员佩戴、使用符合国家规定的劳动保护用品。

5、乙方向甲方承诺并执行甲方有关工程（施工）管理、材料（物资）管理、安全生产管理（含本合用附件中《安全文明施工协议书》）、工程竣工验收评定标准、本合同有关廉洁协议等规章制度）。乙方在与甲方合作期间将严格按照本协议、施工合同约定条款和《安全文明施工协议书》、甲方《施工现场安全生产行为规范》等制度和规定组织施工，规范竞争和用工行为，落实安全、环境保护措施，健全各项规章制度，保证质量符合规范要求或满足质量、工期要求，切实维护甲方声誉。若违反本合作协议、《安全文明施工协议书》及上述其他之规定的，或发生各类安全、质量、综合治理等事故、事件，乙方愿承担一切法律责任并赔偿甲方受到的损失。由于作业人员违章操作、违反劳动纪律等或自身管理不到位造成的人员伤害事故，由乙方承担全部责任。

### 6、乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

### 7、在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

### 十二、争端的解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，双方均有权向合同签订地所在的人民法院提起诉讼。违约方应承担对方因此所产生的仲裁费、诉讼费、保全费、担保费、律师费、差旅费、公证费等全部费用。

### 十三、联系方式

1、为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：

甲方联系人：

联系地址：

联系电话：

电子邮箱：

乙方联系人：

联系地址：

联系电话：

电子邮箱：

2、双方通过上述联系方式，就本合同有关事项向对方发送相关通知等（包括且不限于短信、微信等），均视为有效送达与告知，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同样作为有效司法送达地址。一方变更上述联系地址及联系方式的，应及时书面通知对方，未书面通知前，仍以上述联系方式为有效的联系方式（无论收件人是否实际查收或出现拒收、无人收取等情况）。

十四、廉洁条款

甲、乙双方均应信守商业道德，任何一方应确保其所有员工、代理人不得为获得特殊便利而向另一方的员工、机构或代表提供任何现金、有价证券、其他财物、或进行其他不正当的利益输送，以及其他违反廉洁规定的行为。违者将终止双方的全部业务往来（不限于本合同），并视情况移交司法机关追究相关法律责任。

十五、保密约定

乙方必须对合同履行过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务，乙方所知悉的商业秘密应限制在履行本合同必要人员范围内，乙方无关人员不得接触。未经甲方同意，不得泄露给任何第三方。如有违反的，乙方应向甲方支付合同总价款50%的违约金，并赔偿由此造成的甲方所有损失。

十六、不可抗力

签约双方任一方由于受不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于受不可抗力所影响的时间。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

### 十七、合同生效

1、本协议一式  陆  份，甲方执  肆   份，乙方执  贰   份。各份协议文本具有同等法律效力。

2、本协议经双方签字盖章后生效。

【此页为签署页，无正文】

在签署本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、有关权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理解。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

- 第七章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路）劳务采购项目

投标单位：

二〇二一年   月  日

- 一、投标函

致江南水务市政工程江阴有限公司：

我方收到贵方的招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路）绿化移植工程劳务采购项目的投标。

- 愿意按照招标文件的一切要求，提供环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路）工程劳务采购项目，价格为（大写）            元人民币，（小写）

元人民币，综合优惠率         %。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后60天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，按相关法规和有关文件规定处理。

7、我们认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳/元的投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意合同签署时支付  /  元履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

开户名称：

开户银行：                        开户账号：

- 二、开标一览表

| 项目名称 | 环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路）工程劳务采购项目 |
| --- | --- |
| 项目总价 （单位：元） | 小写： 大写： |
| 综合优惠率 | % |
| 工期 |  |
| 质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 税金 | 3 % |

注：项目总价=工程控制价*（1-综合优惠率）。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

三、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件 商务要求 | 磋商响应文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件 技术要求 | 磋商响应文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“磋商响应文件技术规范描述”完全照抄“磋商文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 四、基本服务承诺书

一、我单位确保按中标结果确定价格及时提供服务。

二、承诺的服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、要求招标人提供的配合：

四、对招标文件内容有不同意见的偏离说明：（若无，表示同意全面按照招标文件的所有要求执行）

五、我单位在发生未履行所作承诺义务的情况时，无条件接受江阴市政府采购管理部门按有关规定进行的处罚。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

## 五、（投标人）法定代表人授权委托书

江南水务市政工程江阴有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

授权委托人签名：              单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位连续6个月（且至少包含近3个月中任意一个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 授权委托人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

- 六、（投标人）关于资格的声明函

江南水务市政工程江阴有限公司：

我公司（单位）参加本次环城南路DN500管道内衬改造工程（环城西路-青果路）、新桥陶新路DN600、DN500给水管道衬管工程（华新路－新郁路）工程劳务采购项目的投标，作如下资格声明：

1、我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

2、我公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

3、我公司（单位）不具有违反政府采购法第二十二条的情形。

若有违背，我公司（单位）　　　　　　　　　　　　愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

- 附件：

### 一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 　　　　　 。

主要专业技术能力有： 　　　　　　  。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

### 二、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日